Request for Proposal Template

Request for Proposal (RFP)

MADES

Altamira Developers

Tunja

01/06/2026

Tabla De Contenido

1.	Resumen Y Antecedentes	3

2.	Directrices Para La Presentación De Propuestas	3

3.	Objetivo Y Descripción Del Proyecto	4

3.1.	Proposito	4

3.2.	Descripción	4

4.	Alcance Del Proyecto	5

5.	Solicitud De Propuestas Y Cronograma Del Proyecto	6

5.1.	Cronograma de la Solicitud de Propuesta:	6

5.2.	Cronograma del proyecto	6

6.	Presupuesto	7

7.	Requisitos De Los Licitadores	7

8.	Criterios De Evaluación De La Propuesta	8

# Resumen Y Antecedentes

Altamira Developers se encuentra actualmente recibiendo propuestas para la adquisición de servicios de infraestructura tecnológica en la nube, necesarios para el desarrollo, despliegue y operación del proyecto MADES (Manejo y Gestión de Inventario). MADES es una Aplicación Web Progresiva (PWA) de arquitectura híbrida orientada a pequeñas y medianas empresas (pymes) que actualmente gestionan sus inventarios mediante métodos manuales: cuadernos, anotaciones físicas y archivos digitales dispersos. Estos métodos generan registros ilegibles, errores humanos en el descuento de stock, inconsistencias por inventario descentralizado y pérdida de datos por extravío de registros físicos, además, de que soluciona problemas de falta de operatividad en situaciones de conexión nula que presentan otras soluciones.

El propósito de esta Solicitud de Propuesta (SDP) es convocar propuestas de proveedores calificados, llevar a cabo una evaluación justa y exhaustiva con base en los criterios definidos, y seleccionar al proveedor cuya oferta mejor cubra los requisitos técnicos, económicos y operativos del proyecto MADES.

Altamira Developers es un equipo de desarrollo de software conformado por estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), en el marco del curso de Gerencia Informática. El equipo trabaja bajo metodología ágil Scrum y está integrado por los siguientes miembros:

- Product Owner / Director del Proyecto: Yesid Alejandro Martínez Guerrero

- Scrum Master / Desarrollador: Johan Sebastián Gil Salamanca

- Desarrollador Frontend: Edison Ferney Gutiérrez Buitrago

- Desarrollador Backend: Miguel Leonardo Ávila Ávila

La solución MADES es una PWA de arquitectura híbrida (cloud-native + persistencia local) que centraliza y automatiza la gestión del inventario garantizando continuidad operativa con o sin conexión a internet. La infraestructura a adquirir mediante esta SDP es un requisito crítico para la viabilidad técnica, el rendimiento y la integridad de datos del proyecto durante sus fases de despliegue

# Directrices Para La Presentación De Propuestas

Esta Solicitud de Propuesta representa los requisitos de un proceso abierto y competitivo. Las propuestas serán recibidas hasta las 5:00 PM (Hora Bogotá, Colombia) del 15 de junio de 2026. Toda propuesta recibida después de esta fecha y hora será devuelta al remitente sin ser evaluada. Todas las propuestas deben estar firmadas por un representante oficial de la organización.

Si la organización requiere subcontratar o externalizar algún componente de los servicios requeridos para cumplir los requisitos aquí establecidos, esto debe indicarse explícitamente en la propuesta. Además, todos los costos incluidos en las propuestas deben ser totalmente inclusivos. Las propuestas que contemplen subcontrataciónes deben incluir el nombre y descripción de las organizaciones subcontratadas.

Todos los costos deben estar desglosados e incluir una explicación clara de todos los cargos y tarifas. Los términos y condiciones del contrato serán negociados con el proveedor seleccionado e incluirán alcance, presupuesto, cronograma, acuerdos de nivel de servicio y demás aspectos pertinentes al proyecto.

Cada propuesta debe incluir obligatoriamente los siguientes elementos:

•	Resumen ejecutivo de la solución propuesta.

•	Especificaciones técnicas detalladas del hardware y software ofrecidos.

- Desglose de precios.

- Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS/SLA) propuestos: disponibilidad, tiempo de respuesta y resolución de incidentes.

•	Plan de implementación y cronograma de activación de los servicios.

•	Perfil de la empresa: historia, tamaño, portafolio de servicios.

•	Mínimo dos (2) referencias de clientes con servicios de infraestructura comparables.

•	Política de soporte técnico y procedimiento de escalamiento.

# Objetivo Y Descripción Del Proyecto

## Proposito

Altamira Developers desarrolla MADES para resolver problemas operativos críticos en pymes que dependen de métodos informales de control de inventario. Entre los problemas identificados se encuentran: registros ilegibles, errores en el descuento de stock por confusión entre productos, inventario descentralizado donde los vendedores desconocen las ventas realizadas por sus compañeros, y pérdida de información por extravío de registros físicos. MADES ofrece una solución PWA híbrida que centraliza y automatiza la gestión del inventario garantizando continuidad operativa con o sin internet. La adquisición de infraestructura confiable y escalable en la nube es esencial para garantizar el rendimiento, la disponibilidad y la integridad de los datos de la aplicación durante todo su ciclo de vida.

## Descripción

Altamira Developers busca un proveedor que suministre la infraestructura en la nube necesaria para alojar y operar el stack tecnológico de MADES. La solución se compone de cuatro capas tecnológicas que deben ser soportadas por la infraestructura adquirida:

| Capa | Tecnología | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Angular (PWA) | Aplicación web instalable en navegador, Android y Windows sin tiendas de apps |
| Backend | Spring Boot (Docker) | API REST contenerizada para lógica de negocio y gestión de sincronización |
| Base de datos | PostgreSQL (nube) | Almacenamiento central en la nube de inventario, usuarios y ventas |
| Persistencia local | IndexedDB + Service Worker | Operación offline y sincronización automática al recuperar la conexión |

# Alcance Del Proyecto

Si bien la descripción del proyecto proporciona a las ofertantes informaciones general sobre MADES y sus requisitos técnicos, esta sección detalla exactamente qué infraestructura se requiere como parte de esta SDP, así como lo que queda explícitamente excluido.

El alcance de esta SDP incluye los siguientes componentes de infraestructura:

- Servidor de Contenedores

- Soporte para Docker Engine u otro runtime de contenedores equivalente.

- Mínimo 2 vCPU y 4 GB de RAM.

- Almacenamiento SSD: mínimo 30 GB.

- Puertos HTTPS configurables para exposición de la API REST.

- Acceso SSH y panel de administración de contenedores.

- Base de Datos PostgreSQL Gestionada (Nube)

- Instancia gestionada de PostgreSQL versión 14 o superior.

- Mínimo 2 vCPU y 4 GB de RAM para el motor de base de datos.

- Almacenamiento inicial de 20 GB, escalable.

- Copias de seguridad automáticas diarias con retención mínima de 7 días.

- Conexiones seguras mediante SSL y control de acceso por lista de IPs permitidas.

- Alta disponibilidad con failover automático (recomendado).

D. Servicios Complementarios

- Panel de administración (cPanel, Plesk, Portainer o equivalente).

- Monitoreo básico de disponibilidad con alertas (uptime garantizado ≥ 99.5%).

- Soporte técnico por correo o sistema de tickets durante el período del proyecto (mínimo 3 meses).

- Posibilidad de escalar recursos (vertical u horizontal) dentro del período de contrato.

Los siguientes elementos quedan explícitamente FUERA del alcance de esta SDP:

- Desarrollo del código fuente de la aplicación.

- Licencias de software de terceros no relacionadas con infraestructura.

- Pasarelas de procesamiento de pagos.

- Soporte multi-sede (contemplado en versiones futuras del producto).

- Sistemas de contabilidad general empresarial.

- Adquisición de hardware físico.

# Solicitud De Propuestas Y Cronograma Del Proyecto

## Cronograma de la Solicitud de Propuesta:

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Emisión de la SDP a los oferentes | 1 de junio de 2026 |
| Fecha límite para preguntas de los oferentes | 8 de junio de 2026 |
| Publicación de respuestas a preguntas | 10 de junio de 2026 |
| Fecha límite de recepción de propuestas | 15 de junio de 2026 – 5:00 PM (COL) |
| Período de evaluación de propuestas | 16 al 20 de junio de 2026 |
| Selección del proveedor ganador | 21 de junio de 2026 |
| Negociación y firma del contrato | 22 al 25 de junio de 2026 |
| Notificación a oferentes no seleccionados | 23 de junio de 2026 |
| Activación de la infraestructura | - e junio de 2026 |

## Cronograma del proyecto

El proyecto MADES fue iniciado en marzo de 2026 y sigue una metodología Scrum con cuatro sprints de dos semanas. La infraestructura adquirida mediante esta SDP debe estar operativa a más tardar el 26 de junio de 2026 para soportar el despliegue final y las pruebas de integración.

| Sprint | Entregable Principal | Período |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Configuración del entorno, arquitectura base y módulo de autenticación (login) | Sem. 1-2 (marzo 2026) |
| Sprint 2 | CRUD de productos, base de datos en la nube y consulta de inventario online | Sem. 3-4 (marzo 2026) |
| Sprint 3 | Registro de ventas y modo offline (IndexedDB + Service Worker) | Sem. 5-6 (abril 2026) |
| Sprint 4 | Sincronización automática, reportes por empleado, pruebas finales y despliegue | Sem. 7 (abril-mayo 2026) |
| Activación infraestructura | Infraestructura en nube totalmente operativa para producción | - e junio de 2026 |

# Presupuesto

| Ítem de Infraestructura | CMR (Mensual) |
| --- | --- |
| Servidor de Contenedores – Backend Spring Boot (Docker) | $105.600 |
| Base de Datos PostgreSQL Gestionada en Nube | $102.000 |
| Certificados SSL/TLS | $0 (incluido en HostDime) |
| Panel de Administración y Monitoreo de Disponibilidad | $0 (incluido en HostDime) |
| Soporte Técnico (período de contrato – mínimo 3 meses) | $0 (incluido en HostDime) |
| TOTAL | $ 207.600 |

# Requisitos De Los Licitadores

Esta sección describe los criterios que debe cumplir la organización oferente para ser considerada en el proceso de evaluación. Los oferentes deben presentar los siguientes elementos como parte de su propuesta:

- Descripción de la experiencia en planificación, despliegue y administración de infraestructura en la nube para aplicaciones web y móviles.

- Listado del número de empleados de tiempo completo, medio tiempo y contratistas disponibles en su organización de soporte técnico.

- Ejemplos de dos (2) o más despliegues de infraestructura (VPS, BD en nube, Docker) para proyectos similares, indicando nombre del cliente y descripción breve.

- Testimonios o referencias de clientes previos sobre servicios de hosting e infraestructura administrada.

- Recursos anticipados asignados al proyecto: número total, rol, cargo y experiencia del personal.

- Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) propuestos: garantía de disponibilidad (mínimo 99.5%), tiempos de respuesta a incidentes y tiempos de resolución por nivel de severidad.

- Plazo estimado para la activación de la infraestructura desde la firma del contrato.

- Metodología de soporte técnico: canales disponibles (correo, ticket, teléfono), horarios de atención y procedimiento de escalamiento.

- Política de privacidad y tratamiento de datos, dado que la plataforma maneja información de inventario y usuarios de terceros.

- Ubicación de la infraestructura: preferencia por servidores ubicados en Colombia o con latencia inferior a 100 ms desde el territorio colombiano.

# Criterios De Evaluación De La Propuesta

Altamira Developers evaluará todas las propuestas con base en los siguientes criterios. Para garantizar la consideración dentro de esta Solicitud de Propuesta, cada propuesta debe ser completa y abordar claramente todos los criterios a continuación:

| Peso (%) | Criterio | Qué se evaluará |
| --- | --- | --- |
| 30% | Valor y Costo | Precio competitivo, desglose claro CNR/CMR y alineación con el rango presupuestal del proyecto |
| 25% | Especificaciones Técnicas | Cumplimiento de todos los requisitos de hardware y software descritos en la Sección 4 |
| 20% | ANS y Disponibilidad | Disponibilidad garantizada (≥99.5%), tiempos de respuesta y resolución, capacidad de failover |
| 15% | Soporte Técnico | Canales de atención, horarios disponibles, procedimiento de escalamiento y calidad del servicio |
| 10% | Experiencia Organizacional y Trabajos Anteriores | Trayectoria comprobada en despliegues similares, referencias y testimonios de clientes |
| 100% | TOTAL |  |

Idealmente la solución propuesta debe satisfacer el alcance y las necesidades aquí descritas, y estar presentada de manera clara y organizada. Las propuestas que no aborden alguno de los criterios anteriores o que no cumplan con los lineamientos de presentación no serán tenidas en cuenta.

El equipo evaluador se reserva el derecho de solicitar aclaraciones o demostraciones técnicas adicionales a cualquier oferente durante el período de evaluación. El contrato será adjudicado al oferente con la puntuación total más alta, siempre que se cumplan todos los requisitos mínimos establecidos en esta SDP.

Cada oferente debe enviar su propuesta de manera electrónica al siguiente contacto antes del 15 de junio de 2026 a las 5:00 PM (COL):

Altamira Developers – Proyecto MADES

Atención: Yesid Alejandro Martínez Guerrero  (Director del Proyecto)

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Escuela de Ingeniería de Sistemas – Gerencia Informática

Tunja, Boyacá, Colombia